|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **系统** | **版本现状** | **版本库** | **版本更新时间** | **二期是否离岸** | **构建脚本** | **参数分离** | **开发策略** |
| **场景电商** | 未入库，初始源码只提供一个页面文件。 | 无 | 2017/11/24 | 是 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| **智能管控** | 2017/9/13初始版本入库 | ZNGK | 2017/11/24 | 是 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| **多媒体系统** | 代码未提供 | 无 | 2017/11/24 | 是 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| **微信系统** | 2017/9/14初始版本入库 | wechatZHWD | 2017/11/24 | 跟踪中 | 跟踪中 | 跟踪中 | 跟踪中 |
| **厅堂PAD** | 2017/9/14初始版本入库 | padZHWD | 2017/11/24 | 跟踪中 | 跟踪中 | 跟踪中 | 跟踪中 |
| **超级柜台** | 2017/9/13初始版本入库 | BTOP | 2017/12/8 | 否 | 2017/12/4 | 已沟通 | 多分支开发 |
| **智能服务平台** |

# 超级柜台，智能服务平台：

源码更新：目前正在开发“横屏”需求，任务量大，预计11月30日开发完毕，12月初待行内领导参观后，最迟预计12月8日上线，提供最新源码，转而在cc做后续开发。在正式进入cc开发之前这段时间会在本地熟悉cc工具的使用，配置组做全力支持。

构建脚本：参数分离已与开发负责人沟通完毕，目前已有验证过的ant脚本，但是参数方面还没有做剥离，需要调整。预计12月4日提供初稿，待最新源码更新后在构建服务器上搭建工程并做调试验证。

版本策略：二期需求较多，会采用分流开发的模式，待“横屏”需求上线完毕进入cc开发后，根据需求拆分情况拉取分支。

# 智能管控，场景电商，多媒体系统:

源码更新：离岸开发，二期没有需求，3个系统会提供一个上线后的版本源码进入cc备份。场景电商是php开发，上线前源码只提供一个很小的页面文件，项目经理刘宝芹会确认，并在11月24日之前提供配置组上线后源码。

构建脚本：离岸开发，不涉及。

版本策略：离岸开发，不涉及。

# 微信系统，厅堂PAD：

源码更新：11月24日前提供上线版本源码给配置组。二期现场、离岸暂时还未确定，刘宝芹会去沟通具体情况，11月24前提供反馈。

构建脚本：持续跟踪中。

版本策略：持续跟踪中。